
**Identificación**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | TWFF |
| **Fecha** | 18/06/2020 |
| **Elaborado por** | Giovanni Guijosa Suárez |
| **Localización del Documento** | https://utleonmx.sharepoint.com/sites/SharkOn/ Documentos%20compartidos/General /Proyecto%20TWFF/Documentaci%C3%B3n |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Giovanni Guijosa Suarez | 18/06/2020 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Giovanni Guijosa Suarez | 21/06/2020 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 18/06/20020 | GGS | Recién creado |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

****

***Alcance***

Versión: 1.0

Elaborado por: Giovanni Guijosa Suarez

Fecha de revisión: 18/06/2020

**Declaración del alcance de** *TWFF*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase de Inicio* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *01 Acta de inicio del proyecto* | *Documento DOC\_AIP\_01, describe los aspectos principales para dar arranque al proyecto.* | *Aspectos principales como costo, alcance, tiempo y restricciones, que sean aprobadas por el Gerente del Proyecto y el Cliente, mediante el correo.* |
| *Fase de Planeación* | | |
| *02 Diagrama de Gantt* | *Documento DOC\_DG\_01, describe las actividades a realizar durante el proyecto.* | *Describe las actividades a realizar con el tiempo establecido, aceptado por el Gerente del proyecto, mediante el correo.* |
| *Fase de Ejecución* | | |
| *03 Entrevista* | *Documento DOC\_EN\_01 para la obtención de requerimientos.* | *Firmado por el cliente.* |
| *04 Requerimientos* | *Listado de requerimientos del proyecto basados en IEEE-830* | *Listado de requerimientos 10 funcionales y 5 no funcionales, aceptado por el Gerente del proyecto, mediante el correo.* |
| *05 Bocetos de la aplicación* | *Documento DOC\_BA\_01 describe los bocetos de las pantallas de la aplicación.* | *Muestra los bocetos de 5 páginas, aprobado por el Gerente del proyecto, mediante el correo.* |
| *06 Diagramas UML* | *Documentos DOC\_DU\_01 muestra los diagramas UML diseñados de la aplicación-* | *Diseño de diagramas de Caso de uso y de secuencia y Diagrama de clases, aprobado por el Gerente del proyecto, mediante el correo.* |
| *07 Diagrama Relacional* | *Documento DOC\_DR\_01 muestra el diagrama relacional de la base de datos.* | *Diagrama relacional que tenga la relación de todas las tablas de la base de datos del proyecto, aprobado por el Gerente del proyecto, mediante correo.* |
| *09 Base de dato* | *Archivo AR\_BD\_01 cuenta con el código de la base de datos de la aplicación.* | *Todas la tablas están codificadas correctamente, aprobado por el Gerente del proyecto, mediante correo.* |
| *10 Código del proyecto* | *Carpeta CP\_CP\_01 muestra los archivos con el código de los módulos y páginas de la aplicación.* | *Todos los módulos y páginas funcionan de manera correcta, aprobado por el Gerente del proyecto, mediante correo.* |
| *Fase de Cierre* | | |
| *11 Carta de cierre de proyecto* | *Documento DOC\_CC\_01 describe el cierre del proyecto.* | *Aspecto importantes de aceptación del proyecto, donde se indica que se concluye, aprobado por el Gerente del proyecto y el Cliente, mediante el correo.* |